## Slide 1
オリジナルゲーム制作
これまでの学習を生かしてオリジナルゲームを制作しましょう。
制作したゲームは今後いろいろなものに活用していきます。
■ゲームの活用先
・就活のポートフォリオに記載
・制作展への展示
・効果測定の成績
・コンクールへの提出
１年生の集大成ともいえる作品になります。
悔いの残らないように取り組みましょう。

## Slide 2
オリジナルゲーム制作 企画と仕様
長期期間でのゲーム制作で重要なのは、
企画と仕様をあらかじめ明確にしておくことです。
■企画
どんなゲームにするのか。
ゲームの詳細ではなく、何が面白いのかを主に企画書に書く。
■仕様
ゲームに必要なもの全て。それらを明確に仕様書に書く。
読むだけで、どんなものを作れば良いかわかるものが理想的。
まずはこれらの資料を作成しましょう。

## Slide 3
オリジナルゲーム制作 スケジュール管理
仕様書を書けば、締め切りまでにどのように作業するか、
スケジュールを考えます。
仕様書に書かれているもの１つ１つに対して、どれだけ時間がかかるか（工数）
を予想し、それを守りながら作業を進めます。
■注意点
仕様を全て実装＝完成ではありません。例えば、
・まだ面白くない
・不具合がでてる
など、作業中に他にやりたいことが常に増えていきます。
それらを想定しながら、余裕（マージン）を持ったスケジュールを考えましょう。
※おおよそですが、締め切りの１か月前に全実装が現実的かと思います。

## Slide 4
オリジナルゲーム制作 スケジュール管理
スケジュールを決めたら、よほどのことがない限り守りましょう。
授業の時間で間に合わなければ、放課後やお家で作業しましょう。
よほどのことが発生した場合は、
スケジュールを組みなおしましょう。（リスケジュール）
■よほどのこととは
・想定していたものよりずっと大規模だった
・不具合が出すぎて収集がつかなくなった
・想定していたものよりも実装難易度が高すぎた
判断がつきにくいと思いますので、こまめに先生に相談しましょう。

## Slide 5
オリジナルゲーム制作 スケジュール管理
これらを踏まえたうえでの作業の流れです。
企画書作成
仕様書作成
スケジュール作成
制作作業
チェック合格
チェック合格
チェック合格
よほどのこと発生
リスケジュール
チェック合格