## Slide 1
卒業研究
集大成となる卒業研究制作です。
■目標
・1月実施予定の作品展示会に展示
・卒業研究発表会（各校で最も優秀な１作品を発表）
・Steamで配信
・Epic Games Store で配信（UEで作る場合）
※有料でもいいけど、お金の話はチーム内でしっかり決めること
■理想
・Nintendo Store で販売
・開発機が必要だったりでハードルは高い（お金もかかる）
・卒業後も引き継いで目指してみるのもあり
ここまで頑張ってきた方は目指せると思います！！

## Slide 2
卒業研究 基本情報
■期間
4/28～1/29（予定）
※作業時間的には約8カ月
■人数
・自由
ただし、やることがなくて何もしない、なんてことがないようにしましょう。
■卒研発表会について
大原の全国各校がTeamsで発表する。

## Slide 3
卒業研究 進め方
長期制作になります。
よって、スケジュールにマイルストーンを設けます。
■マイルストーン
定期的な進捗目標をマイルストーンとして決めながら開発を進めること。
α、β、MAよりも細かく目標を決めることにより、
計画を立てやすくしたり、プロジェクトを軌道修正しやすくする。

## Slide 4
卒業研究 進め方
■スケジュール
・5/22 企画＆仕様完成 スケジューリング後に作業開始
・6/30 マイルストーン１
・9/30 マイルストーン２
・10/30 マイルストーン３
・1/15 β版
・1/29 マスターアップ
それぞれのマイルストーンで、
ゲームがどこまでできているかをイメージしながら制作します。
必要に応じて増える場合もあります。
※発表会の日程次第では、終盤の予定を変更する可能性があります
※各マイルストーンの進捗度合いが成績に影響します

## Slide 5
卒業研究 企画作成
企画書を作成して、作品の方針を明確にしましょう。
また企画書は担当の先生が必ずチェックをし、
OKをもらえるまで、原則、次の作業に進んではいけません。
チーム制作で手が空きそうなメンバーは、予め必要な作業はしていても良いですが、
企画を一人に任せきりにして、独りよがりなゲームならないように注意しましょう。
注意
チーム制作の作品はチームメンバー全員が責任を持って作ってください

## Slide 6
卒業研究 仕様書作成
企画で決めた方針を実現する要素を、ゲームの仕様として洗い出しましょう。
具体的に書くほど、作業がスムーズに進みます。
プランナー志望でないならば、きれいに書く必要はありません。サンプルを参考に、
必要なものを作業前にまとめておくことを優先に考えてください。
また仕様書も先生のチェックが必要となります。
※プランナー志望の方へ
提出作品に仕様書を求めてくる企業が少ないですがあります。
ここで作っておくことをお勧めします。

## Slide 7
卒業研究 スケジュール
来年の1月までのスケジュールを考えるのは非常に難しいです。
まずは、最初のマイルストーンである6/30までのスケジュールを考えましょう。
以降のスケジュールは、漠然としたもので大丈夫です。
※マイルストーン次第では企画や仕様も変わるため
スケジュールも先生が一度チェックします。

## Slide 8
卒業研究 マイルストーン
マイルストーンは、進捗の目標として設定します。
この時点で、面白くなる見込みが立たなかったり、
完成のめどが立たなくなった場合は、企画や仕様を考え直す可能性も出てきます。
マイルストーンで、ある程度の成果が上がらないと、
何の収穫もなく次のマイルストーンに流れてしまうため、
それぞれのマイルストーンでは、
ゲームを象徴とする要素をしっかりと実装してください。
補足
デベロッパーで開発する際のマイルストーンは、
パブリッシャーにテストプレイしてもらうほどの重要イベントになります。

## Slide 9
卒業研究 作品
どのようなものを作るかは自由です。
以下は規模の参考にしてください。
■作品例
・複雑で本格的なものを作る場合
・アクション
・DMCのようなコンボアクション
・近代マリオのようなギミック豊富なアクション
・RPG
・世界観、シナリオを重視
・ジョブチェンジなど、独自システムも入れる
・シンプルなゲームを作る場合
・対戦、オンライン要素を入れる

## Slide 10
卒業研究 開発環境
制作環境も自由です。
・Unreal Engine（オススメ！！）
機能が豊富で見た目も良く、本格的なゲームが作れます。
就職後も見据えて、BPではなくC++を主体に作りましょう。
・Unity
使い慣れた手法で作りたい場合はどうぞ。
（UEの方がきれいです）
・DxLib
見た目を綺麗にするのが難しい。
いっそDirectXに挑戦してもいいかも。
（DirectXは激ムズかつ就職後に使う可能性は低い）

## Slide 11
卒業研究 注意
■アセットについて
販売まで考えている方は、
他人のアセットを使用する際に十分注意しましょう。
時間はたくさんあるので、
チーム制作の場合は、アセットを自作することも視野に入れましょう。
■スマホゲームについて
iOS(iPhoneやiPad)のアプリを作るには、MacのPCが必要になります。
必要な機材は、自身で用意する必要があります。
Android(Galaxyなど)のみでの動作で良いのであれば、
Androidの端末さえあれば学校の環境のみで作れます。
■VRゲームについて
必要な機材は自身で用意する必要があります。
また、発表会のやり方を考える必要があります。