## Slide 1
オリジナルゲーム制作
これまでの学習を生かしてオリジナルゲームを制作しましょう。
制作したゲームは今後いろいろなものに活用していきます。
■ゲームの活用先
・就活のポートフォリオに記載
・制作展への展示
・効果測定の成績
・コンクールへの提出
１年生の集大成ともいえる作品になります。
悔いの残らないように取り組みましょう。

## Slide 2
オリジナルゲーム制作 企画と仕様
長期期間でのゲーム制作で重要なのは、
企画と仕様をあらかじめ明確にしておくことです。
■企画
どんなゲームにするのか。
ゲームの詳細ではなく、何が面白いのかを主に企画書に書く。
■仕様
ゲームに必要なもの全て。それらを明確に仕様書に書く。
読むだけで、どんなものを作れば良いかわかるものが理想的。
まずはこれらの資料を作成しましょう。

## Slide 3
オリジナルゲーム制作 スケジュール管理
仕様書を書けば、締め切りまでにどのように作業するか、
スケジュールを考えます。
仕様書に書かれているもの１つ１つに対して、どれだけ時間がかかるか（工数）
を予想し、それを守りながら作業を進めます。
■注意点
仕様を全て実装＝完成ではありません。例えば、
・まだ面白くない
・不具合がでてる
など、作業中に他にやりたいことが常に増えていきます。
それらを想定しながら、余裕（マージン）を持ったスケジュールを考えましょう。
※おおよそですが、締め切りの１か月前に全実装が現実的かと思います。

## Slide 4
オリジナルゲーム制作 スケジュール管理
スケジュールを決めたら、よほどのことがない限り守りましょう。
授業の時間で間に合わなければ、放課後やお家で作業しましょう。
よほどのことが発生した場合は、
スケジュールを組みなおしましょう。（リスケジュール）
■よほどのこととは
・想定していたものよりずっと大規模だった
・不具合が出すぎて収集がつかなくなった
・想定していたものよりも実装難易度が高すぎた
判断がつきにくいと思いますので、こまめに先生に相談しましょう。
スケジュールは一人ずつ先生と話し合いながら一緒に考えます。

## Slide 5
オリジナルゲーム制作 スケジュール管理
これらを踏まえたうえでの作業の流れです。
企画書作成
仕様書作成
スケジュール作成
制作作業
チェック合格
チェック合格
よほどのこと発生
リスケジュール
チェック合格

## Slide 6
オリジナルゲーム制作 さいごに
ゲーム制作の時間はどれだけあっても足りません。
可能な限り学校に残って作業しましょう。
また、学校が空いていない期間に作業できないのは非常にもったいないです。
これを機にお家で作業する環境を整えても良いかもしれません。
パソコン（PC）通販のドスパラ【公式】